Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2015 год

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также доведении анализа информации об их исполнении

Наименование субъекта естественной монополии ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент»

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам

Инвестиционная программа(проект) на 2015-2019 г г утверждена совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 535 от 14 августа 2015 года и. о. Руководителем Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 148-ОД от 22 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирований : >, о- г | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  n/n | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс тенге | | собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные  средства | | Нерегулируемая  (иная)  деятельность | |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины  отклонения | План | Факт | Отклонение | причины  отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Строительство линейной части магистрального трубопровода на участке 'Бейнеу-Бозой" (0- 311 км) | км | 220 | 100% | 22 182 289 | 22 182 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 182 289 | 22 182 289 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство ремонтно­эксплуатационных участков (Аксуат Шорнак. Саксаульск Караозек) | ед | 4 | 100% | 1 018 566 | 1 018 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 566 | 1 018 566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство вахтовых поселков (Аксуат Шорнак. Саксаульск Караозек. Бозой ) | ед | S | 100% | 444 452 | 444 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 452 | 444 452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Авторский надзор | услуга | 1 | 100% | 57 652 | 57 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 652 | 57 652 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |