Photos /

Фотографии:

РЭУ. Внутриплощадочные сети.

Ревизия и очистка колодцев. /

ERC. On-site networks.

Revision and cleaning of wells.

16.09.2019

ВП. Внутриплощадочные сети.

Ревизия и очистка колодцев. /

SC. On-site networks.

Revision and cleaning of wells.

16.09.2019

Пожарный резервуар 300 м3 - 2шт.

Обратная засыпка. /

Fire tank 300 m3 - 2 pcs.

Backfilling of the tank.

18.09.2019

Пруд-испаритель / Pond evaporator

18.09.2019

Иловые площадки

Silt sites

18.09.2019

РЭУ. Резервуары для хранения дизельного топлива.

Сборка монтажных узлов и изоляция трубопроводов. /

ERC. Diesel fuel storage tanks.

Assembly of assembly units and pipe insulation.

18.09.2019

Пруд-испаритель / Pond evaporator

Работы по благоустройству / Improvement works.

20.09.2019

Пожарный резервуар 300 м3 - 2шт.

Обратная засыпка. /

Fire tank 300 m3 - 2 pcs.

Backfilling of the tank.

20.09.2019

Пруд-испаритель / Pond evaporator

20.09.2019

Иловые площадки / Silt sites

20.09.2019

Пруд-испаритель / Pond evaporator

Работы по благоустройству / Improvement works.

20.09.2019

ВП. Внутриплощадочные сети.

Ревизия и очистка колодцев. /

SC. On-site networks.

Revision and cleaning of wells.

22.09.2019

Пожарный резервуар 300 м3 - 2шт.

Обратная засыпка. /

Fire tank 300 m3 - 2 pcs.

Backfilling of the tank.

22.09.2019